Информация о результатах плановой проверки,

проведенной Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики в муниципальном образовании "Город Сарапул".

 Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики проведена плановая проверка использования иных межбюджетных трансфертов на соответствие условиям, целям и порядку, определенным Соглашениями от 15 ноября 2019 года № 94740000-1-2019-009, от 16 декабря 2019 года № 1-имт, за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

 Проведенной проверкой установлены отдельные нарушения:

1. Протяженность автомобильной дороги в выписке из ЕГРН и выписке из Реестра объектов муниципальной собственности не соответствует протяженности в перечне автомобильных дорог и выписке из баланса.

2. При заключении дополнительного соглашения № 2 от 23.12.2019 г. увеличен процент предварительной оплаты с 3% до 30%.

3. Нарушены сроки представления отчетов, установленных Соглашениями от 15 ноября 2019 года № 94740000-1-2019-009, от 16 декабря 2019 года № 1-имт.

4. Нарушена технология строительства, ведения исполнительной документации, приемки работ, учета возвратных материалов и т.д. на общую сумму 11 608,015 тыс.руб.